Приложение 1

Отчет об исполнении муниципальной целевой Программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» за 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду | | | Факт по программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников |
| 1. | 2.1. | 913,4 | 913,4 | 0,0 | 913,4 | 913,4 | 0,0 | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.2.1.** | | **913,4** | | | **913,4** | | |  | |
| 2. | 2.2. | 58,62 | 58,62 | 0,0 | 58,62 | 58,62 | 0,0 | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.2.2.** | | **58,62** | | | **58,62** | | |  | |
| 3. | 2.3. | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |  | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.2.3.** | | **270,0** | | | **270,0** | | |  | |
| 4. | 2.4. | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.2.4.** | | **300,0** | | | **300,0** | | |  | |
| **Итого по Разделу 2** | | **1 542,02** | | | **1 542,02** | | | | |
| **Всего:** | | **1 542,02** | | | **1 542,02** | | | | |

Начальник отдела Л.В.Тихонова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель финансового управления К.В.Лимонов