Приложение 1

Отчет об исполнении муниципальной целевой Программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» за 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду | | | | | Факт по программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду | | | | Исполнитель | Примечание |
| всего | за счет средств бюджета | | за счет иных источников | | всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | |
| 1. | 3.3. | 2 619,89 | 2 619,89 | | 0,0 | | 500,00 | 500,00 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме, 2 119,89 тыс. руб. - кредиторская задолженность |
| **Итого по п.3.3.** | | **2 619,89** | | | | | **500,00** | | | |  | |
| 2. | 3.4. | 42,83217 | 42,83217 | | 0,0 | | 42,787 | 42,787 | 0,0 | | МБУ «Паритет» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 566,776 | 566,776 | | 0,0 | | 566,776 | 566,776 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.4.** | | **609,61** | | | | | **609,56** | | | |  | |
| 3. | 3.5. | 1 197,818 | 1 197,818 | | 0,0 | | 1 197,818 |  |  | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.5.** | | **1 197,82** | | | | | **1 197,82** | | | |  | |
| 4. | 3.6. | 4 297,55 | 4 297,55 | | 0,0 | | 4 297,55 | 4 297,55 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.6.** | | **4 297,55** | | | | | **4 297,55** | | | |  | |
| 5. | 3.10. | 218,90 | 218,90 | | 0,0 | | 218,90 | 218,9 | 0,0 | | МБУ «Паритет» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.10.** | | **218,90** | | | | | **218,90** | | | |  | |
| 6. | 3.11. | 1 126,80 | 1 126,80 | | 0,0 | | 1 126,80 | 1 126,80 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.11.** | | **1 126,80** | | | | | **1 126,80** | | | |  | |
| 7. | 3.17. | 1 940,94 | 1 940,94 | | 0,0 | | 1 940,94 | 1 940,94 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.17.** | | **1 940,94** | | | | | **1 940,94** | | | |  | |
| 8. | 3.20. | 1 402,95 | 1 402,95 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме, 1402,95 тыс. руб. -  кредиторская задолженность |
| **Итого по п.3.20.** | | **1 402,95** | | | | | **0,0** | | | |  | |
| 9. | 3.24. | 1 450,71 | 1450,71 | | 0,0 | | 1450,71 | 1450,71 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.24.** | | **1 450,71** | | | | | **1 450,71** | | | |  | |
| 10. | 3.30. | 43,0 | 43,0 | | 0,0 | | 43,0 | 0,0 | 0,0 | | МБУ «Паритет» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1014,9 | 1014,9 | | 0,0 | | 1014,9 | 1014,9 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.30.** | | **1 057,90** | | | | | **1 057,90** | | | |  | |
| **11.** | 3.39 | 382,77183 | 382,77183 | | 0,0 | | 382,77183 | 382,77183 | | 0,0 | МБУ «Паритет» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.39.** | | **382,77** | | | | | **382,77** | | | |  | |
| 12. | 3.40. | 1094,72 | 1094,72 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме,  1094,72 тыс. руб. -  кредиторская задолженность |
| **Итого по п.3.40.** | | **1 094,72** | | | | | **0,0** | | | |  | |
| 13. | 3.41. | 72,184 | 72,184 | | 0,0 | | 72,184 | 72,184 | 0,0 | | МБУ «Паритет» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 304,782 | 304,782 | | 0,0 | | 242,782 | 242,782 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.41.** | | **376,97** | | | | | **314,97** | | | |  | |
| 14. | 3.42. | 82,17 | 82,17 | | 0,0 | | 82,17 | 82,17 | 0,0 | | МБУ «Паритет» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 385,489 | 385,489 | | 0,0 | | 264,779 | 264,779 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.42.** | | **467,66** | | | | | **346,95** | | | |  | |
| 15. | 3.43. | 26,034 | 26,034 | | 0,0 | | 26,034 | 26,034 | 0,0 | | МБУ «Паритет» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 73,94 | 73,94 | | 0,0 | | 70,94 | 70,94 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| **Итого по п.3.43.** | | **99,974** | | | | | **96,97** | | | |  | |
| 16. | 3.44. | 266,041 | 266,041 | | 0,0 | | 198,00 | 198,00 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме, 68,041 тыс. руб. -  кредиторская задолженность |
| **Итого по п.3.44.** | | **266,041** | | | | | **198,00** | | | |  | |
| 17. | 3.45. | 1 253,24 | | 1 253,24 | |  | 1 002,18 | 1 002,18 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме, 251,064 тыс. руб. -  кредиторская задолженность |
| **Итого по п. 3.45.** | | **1 253,24** | | | | | **1 002,177** | | | |  | |
| 18. | 3.46. | 497,194 | | 497,194 | |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено в полном объеме, 497,194 тыс. руб. -  кредиторская задолженность |
| **Итого по п.3.46.** | | **497,194** | | | | | **0,00** | | | |  | |
| 19. | 3.47. | 200,00 | | 200,00 | |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | МБУ «УГЖКХ» | Мероприятие выполнено на сумму 72,714 тыс. руб. -  кредиторская задолженность |
| **Итого по п.3.47.** | | **200,00** | | | | | **0,00** | | | |  | |
| **Итого по Разделу 3** | | **20 561,634** | | | | | **14 742,017** | | | | | |
| **Всего:** | | **20 561,634** | | | | | **14 742,017** | | | | | |

Начальник отдела Л.В.Тихонова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель финансового управления К.В.Лимонов