|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении целевой программы «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы» за 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № пункта | | Наименование мероприятия, № подпункта | | | План по программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду | | | Факт по программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному периоду | | | | | | Информация о выполнении мероприятия | Исполнитель |
| всего | за счет средств бюджета | за счет иных источников | всего | | | за счет средств бюджета | | за счет иных источников |
| 1. | | 1.1. | | | 2 493,5 | 2 493,5 | 0,0 | 2 493,5 | | | 2 493,5 | | 0,0 |  | МБУ «УГЖКХ» |
| **Итого по п.1.1.** | | | | | **2 493,5** | | | **2 493,5** | | | | | |  |  |
| 2. | | 1.2. | | | 11 165,1434 | 11 165,1434 | 0,0 | 11 165,1434 | | | 11 165,1434 | | 0,0 |  | МБУ «УГЖКХ» |
| 697,102 | 697,102 | 0,0 | 697,102 | | | 697,102 | | 0,0 | МБУ «Паритет» |
| **Итого по п.1.2.** | | | | | **11 862,2454** | | | **11 862,2454** | | | | | |  |  |
| 3. | | 2.7. | | | 425,86996 | 425,86996 | 0,0 | 425,86996 | | | 425,86996 | | 0,0 |  | МБУ «УГЖКХ» |
| 59,836 | 59,836 | 0,0 | 59,836 | | | 59,836 | | 0,0 | МБУ «Паритет» |
| **Итого по п.2.7.** | | | | | **485,70596** | | | **485,70596** | | | | | |  |  |
| 5. | | 2.8. | | | 244,947 | 244,947 | 0,0 | 244,947 | | | 244,947 | | 0,0 |  | МБУ «Паритет» |
| **Итого по п.2.8.** | | | | | **244,947** | | | **244,947** | | | | | |  |  |
| 6. | | 2.11. | | | 1 238,86672 | 1 238,86672 | 0,0 | 1 238,86672 | | | 1 238,86672 | | 0,0 |  | МБУ «УГЖКХ» |
| 132,681 | 132,681 | 0,0 | 132,681 | | | 132,681 | | 0,0 | МБУ «Паритет» |
| **Итого по п.2.11.** | | | | | **1 371,54772** | | | **1 371,54772** | | | | | |  |  |
| 7. | 2.12. | | | | 2 875,35851 | 2 875,35851 | 0,0 | 2 875,35851 | | 2 875,35851 | | | 0,0 |  | МБУ «УГЖКХ» |
| 184,256 | 184,256 | 0,0 | 184,256 | | 184,256 | | | 0,0 | МБУ «Паритет» |
| **Итого по п.2.12.** | | | | | **3 059,61451** | | | **3 059,61451** | | | | | |  |  |
| **Итого по Разделу 1-2** | | | | | **19 517,56059** | | | **19 517,56059** | | | | | |  |  |
| 8. | | | 3.1. | | 1 561,40592 | 1 561,40592 | 0,0 | 1 561,40592 | 1 561,40592 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
| **Итого по п.3.1.** | | | | | **1 561,40592** | | | **1 561,40592** | | | | | |  |  |
| 11. | | | 3.14. | | 6 284,42079 | 6 284,42079 | 0,0 | 6 284,42079 | 6 284,42079 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
| **Итого по п.3.14.** | | | | | **6 284,42079** | | | **6 284,42079** | | | | | |  |  |
| 12. | | | 3.18. | | 693,99429 | 693,99429 | 0,0 | 693,99429 | 693,99429 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
| **Итого по п.3.18.** | | | | | **693,99429** | | | **693,99429** | | | | | |  |  |
| 13. | | | 3.23. | | 1 242,90357 | 1 242,90357 | 0,0 | 1 242,90357 | 1 242,90357 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
| **Итого по п.3.23.** | | | | | **1 242,90357** | | | **1 242,90357** | | | | | |  |  |
| 14. | | | 3.29. | | 1 200,42751 | 1 200,42751 | 0,0 | 1 200,42751 | 1 200,42751 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
| 164,171 | 164,171 |  | 164,171 | 164,171 | | |  | | МБУ «Паритет |
| **Итого по п.3.29.** | | | | | **1 364,59851** | | | **1 364,59851** | | | | | |  |  |
| 15. | | | 3.46. | | 4 134,416 | 4 134,416 | 0,0 | 4 134,416 | 4 134,416 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
| **Итого по п.3.46.** | | | | | **4 134,416** | | | **4 134,416** | | | | | |  |  |
| 16. | | | 3.48. | | 742,87804 | 742,87804 | 0,0 | 742,87804 | 742,87804 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
| 132,682 | 132,682 | 0,0 | 132,682 | 132,682 | | | 0,0 | |  | МБУ «Паритет» |
| **Итого по п.3.48.** | | | | | **875,56004** | | | **875,56004** | | | | | |  |  |
|  | | | | 3.49 | 94,071 | 94,071 |  | 94,071 | 94,071 | | | 0,0 | |  | МБУ «УГЖКХ» |
|  | | | | | **94,071** | | | **94,071** | | | | | |  |  |
| **Итого по Разделу 3** | | | | | **16 251,37012** | | | **16 251,37012** | | | | | |  | |
| **Всего:** | | | | | **35 768,93071** | | | **35 768,93071** | | | | | |  | |

СОГЛАСОВАНО:

И.о. руководителя финансового управления О.Е.Власова

Начальник отдела Л.В.Тихонова