Отчет за 2016 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы

| - 1. Наименование Программы | - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы |
| --- | --- |
| - 2. Цели и задачи Программы | Цель Программы – повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Задачи Программы: 1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, 2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. |
| - 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы |  |
| - 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период: | По задаче 1: - выполнены капитальные ремонты зданий: ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика; - выполнены капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и текущий ремонт зданий образовательных учреждений; - продолжено строительство школы жилой застройки «Южный Город». По задаче 2: - начал функционирование новый детский сад на 300 мест в жилой застройке «Южный Город» - «Детский сад «Лукоморье». Индикаторы муниципальной Программы на 2016 год: Индикатор 1 (количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений): плановое значение – 2 (здание детского сада и здание школы в микрорайоне «Южный Город»); фактическое значение - 1 (здание детского сада «Лукоморье») (1/2= 0,5). Индикатор 2 (количество зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта): плановое значение - 19 зданий; фактическое значение – 22 здания (22/19=1,16). Индикатор 3 (количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях): плановое значение – 300 мест; фактическое значение – 300 мест (300/300=1). |
| 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы: | (0,5+1,16+1) R = ------------------ *100%=0,887/0,6233*100%=1,42*100%=142% 518 946,14531 832 568,98987 R= 142% Муниципальная Программа эффективна. |
| 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки | см. приложенную таблицу |
| 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы | Мероприятие 1.3. Проектирование, строительство, оснащение инвентарем и оборудованием здания школы жилой застройки «Южный Город» - выполнено частично в связи с поступлением средств областного бюджета 28.12.2016 года и невозможностью их использования в отчетном году. Неиспользованные средства возвращены в областной бюджет. |
| - 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях, направленных на выполнение мероприятий | см. приложенную таблицу п.3.3. |
| - Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу | Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы: - от 31.03.2016 №683; - от 06.05.2016 №1097; - от 16.06.2016 №1580; - от 25.07.2016 №1921; - от 18.08.2016 №2274; - от 14.09.2016 №2854; - от 25.10.2016 №2964; - от 01.12.2016 №3098; - от 16.12.2016 №3225; - от 27.12.2016 №3394. |
| - 3.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы | Предлагаю продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы. |

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                    Л.В.Тихонова

242 61 10