Отчет за 2017 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы

| - 1. Наименование Программы | - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы |
| --- | --- |
| - 2. Цели и задачи Программы | Цель Программы – повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Задачи Программы: 1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, 2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. |
| - 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы |  |
| - 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период: | По задаче 1: - выполнен капитальный ремонты здания ГБОУ СОШ с. Черноречье, капитальный ремонт спортзала ГБОУ СОШ с. Рождествено; - начала функционирование школа в жилой застройке «Южный Город» на 1500 мест. По задаче 2: - начал функционировать детский сад «Янтарик» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест Индикаторы муниципальной Программы на 2017 год: Индикатор 1 (количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений): плановое значение – 1; фактическое значение - 1 (здание ГБОУ СОШ «ОЦ Южный Город») (1/1= 1). Индикатор 2 (количество зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта): плановое значение - 20 зданий; фактическое значение – 23 здания (23/20= 1,15). Индикатор 3 (количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях): плановое значение – 0 мест; фактическое значение – 0 мест (детский сад «Янтарик» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест включен в программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014-2020 годы) |
| 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы: | 1/2* (1 + 1,15) R = -----------------*100%=(1/2*2,15/0,96733) *100%= 1,11*100%= % 377 457,25960 390 204,60904 R= 111% Муниципальная Программа эффективна. |
| 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки | см. приложенную таблицу |
| 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы | Программные мероприятия выполнены в полном объеме. |
| - 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях, направленных на выполнение мероприятий | см. приложенную таблицу |
| - Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу | Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы: - от 23.01.2017 №83; - от 16.02.2017 №565; - от 19.04.2017 №906; - от 09.08.2017 №1630; - от 13.11.2017 №2396; - от 25.12.2017 № 2783 |
| - 3.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы | Предлагаю продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы. |

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                    Л.В.Тихонова

242 61 10