Отчет за 2018 год

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы

| - 1. Наименование Программы | - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы |
| --- | --- |
| - 2. Цели и задачи Программы | Цель Программы – повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Задачи Программы: 1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, 2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. |
| - 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы |  |
| - 3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период: | По задаче 1: - выполнен частичный капитальный ремонт кровли и замены оконных конструкций, оборудования пандуса здания ГБОУ СОШ с. Рождествено; - введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (Объект включен в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы») По задаче 2: начали функционировать: - детский сад «Янтарик - 2» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест; -детский сад «Семицветик- 2» на 300 мест. (Объекты включены в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы») Открыты дополнительные места в действующих дет/садах: СПДС "Лукоморье"; СПДС "Семицветик - 2"; СПДС "Росинка"; СПДС "Мишутка", СПДС "Янтарик". – 146 мест (в рамках данной программы). Индикаторы муниципальной Программы на 2018 год: Индикатор 1 (количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений): плановое значение – 0 фактическое значение - 0 здание ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Смышляевка (Кошелев-Проект) включено в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы») (0/0= 0). Индикатор 2 (количество зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта): плановое значение - 21 зданий; фактическое значение – 24 здания (с учетом здания ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт Смышляевка) (24/21= 1,15). Индикатор 3 (количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях): плановое значение – 0 мест; фактическое значение – 146 мест 146/0 Открыты дополнительные места в действующих дет/садах: СПДС "Лукоморье"; СПДС "Семицветик - 2"; СПДС "Росинка"; СПДС "Мишутка", СПДС "Янтарик". – 146 мест (в рамках данной программы). - детский сад «Янтарик - 2» в жилой застройке «Кошелев-Проект» на 350 мест; -детский сад «Семицветик- 2» на 300 мест. (Объекты включены в программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы») |
| 3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы: | 1/1* (0 + 1,15 +0) R = -----------------_*100%=1/1*(1,15/0,711425)*100% = 1,61 * 100%= % 605 543,38498 851 170,01189 R= 161% Муниципальная Программа эффективна. |
| 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки | см. приложенную таблицу |
| 3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы | Программные мероприятия выполнены в полном объеме. |
| - 3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях, направленных на выполнение мероприятий | см. приложенную таблицу |
| - Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу | Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы: от 13.02.2018 №143/1; от 12.03.2018 №449; от 23.04.2018 №661; от 21.05.2018 №833; от 06.07.2018 №1071; от 02.08.2018 № 1214; от 21.08.2018 № 1447; от 01.11.2018 № 2026; от 25.12.2018 № 2394 |
| - 3.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы | Предлагаю продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы. |

Начальник отдела реализации полномочий в образовании                                                    Л.В.Тихонова

242 61 10