|  |
| --- |
| **Отдел**  **реализации полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской области** |

## Отчет

## об исполнении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы

## за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование Программы | Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011- 2019 годы» | | | | | | | |
| 2. Цели и задачи Программы | -Цель Программы:  Повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Осуществление исполнения мероприятий в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56.  -Задача Программы:  1. Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства,  2. Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. | | | | | | | |
| 3.Целевые показатели (индикаторы) | наименование показателя | плановое значение | | фактическое значение | | причина отклонения | | % исполнения установленных показателей |
| 1. количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений | 1 | | 5 | | Увеличение объема отведенных денежных средств в рамках реализации национальных проектов | | 5 |
|  | 2. количество зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта | 23 | | 29 | | За счет вновь введенных объектов (5 зданий) | | 1,26 |
|  | 3. количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях | 250 | | 1349 | | Увеличение объема отведенных денежных средств в рамках реализации НП «Демография» | | 5,4 |
| 4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы | 1/3\*(5+1,26+5,4)  R = -----------------\_\*100%= 1/3\*(11,66 /0,87)\*100% = 446,75%  1032265704,67  1186638165,05  R= 446,75% Эффективность реализации составила 446,75% и является высокой | | | | | | | |
| 5. Мероприятия муниципальной Программы\* | наименование мероприятий | | план, в тыс.руб. | | факт, тыс.руб. | | причина отклонения | |
| **см. приложенную таблицу** | | | | | | | |
| 5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии) | В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» («Точки Роста») выполнены работы по капитальному ремонту помещений в зданиях ГБОУ СОШ п. Черновский, ГБОУСОШ №ОЦ» с. Лопатино, ГБОУСОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ ОЦ "Южный Город".  На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») открыт второй корпус ГБОУ СОШ « ОЦ «Южный город» на 1500 мест  Введена в эксплуатацию школа на 1360 мест в «Кошелев-Проекте» А-17/3.  В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году введены: 2 новых корпуса (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» по адресам: ул. Алабина, д.38; ул. Алабина, д. 42.  На территории с.п. Курумоч введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в с. Курумоч.  В рамках перепрофилирования с целью создания ясельных мест для детей до 3-х лет, завершены работы по капитальному ремонту и оснащению основными средствами и материальными запасами здания СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рождествено (20 мест) и СП «Детский сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка (19 мест).  Проведена работа по оснащению оборудованием объекта капитального строительства «Детский сад общеразвивающего вида на 294 места с бассейном», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь», «Детский сад на 250 мест» в пгт. Смышляевка.  Создано 560 дополнительных дошкольных мест:  • На территории г.п. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк») создано – 200 мест в СП ДС «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка (мкр. «Кошелев парк»):  - (ул. Академика Дм. Козлова, д. 22) – 100 мест;  - (ул. Академика Дм. Козлова, д. 4) – 100 мест;  • На территории с.п. Лопатино (ЖК «Южный город») создано – 360 мест:  в СП ДС «Семицветик» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:  - (Николаевский пр-т, д. 18) – 60 мест;  - (ул. Алабина, д. 14) – 60 мест;  в СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ ЖК «Южный город»:  (Николаевский пр-т, д. 48) – 60 мест; (ул. Алабина, д. 38) – 90 мест;(ул. Алабина, д. 42) – 90 мест.  **Итого:** капитально отремонтированные: 4 здания  построенные (вновьвведенные): 5 зданий  открыто дошкольных мест: 1349. | | | | | | | |
| 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде | Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | от 14.02.2019 №105; | от 16.04.2019 №573 | от 21.05.2019 №740 | от 21.06.2019 №891 | от 25.07.2019 №1038 | | от 26.09.2019  № 1486 | от 06.11.2019  № 1668 | от 14.11.2019  № 1773 | от 03.12.2019  № 1969 | от 24.12.2019 №2131 | | | | | | | | |
| 7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы | Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» в рамках нового планового периода на 2020- 2022 годы. | | | | | | | |

\* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Начальник отдела реализации полномочий в образовании Е.С.Каменская

Проверено

МКУ «Финансовое управление

Администрации муниципального района Волжский

Самарской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации

муниципального района Волжский

Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)