|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2  к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»  на 2011-2019 годы |

**Перечень мероприятий целевой Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство и реконструкция объектов образования на территории**

**муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения годы | | Вводимая мощность, мест | | Остаток сметной стоимости на 07.09.2011, тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | Исполнители мероприятия |
| всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проектирование и строительство здания детского сада в пгт. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области | 2014-2016 | | 90 | | 103219 | 5160,9 | - | - | - | 263,2 | 2105,3 | 2792,4 | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 1.2 | Проектирование и строительство здания детского сада в с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской области | 2017-2019 | | 90 | | 103219 | 5160,9 | - | - | - | - | - | - | 263,2 | 2105,3 | 2792,4 | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада в с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области | 2013 | | - | | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ» |
| Раздел 2. «Реконструкция зданий образовательных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектирование и реконструкция здания дошкольного отделения МОУ Яблоново-Овражская ООШ | 2011 | 80 | | 18268 | | 913,4 | 913,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ» |
| 2.2 | Проектирование и реконструкция здания МДОУ детский сад №10 (п.Стройкерамика) | 2011 | 20 | | 1172 | | 58,6 | 58,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ» |
| 2.3 | Проектирование и реконструкция здания дошкольного отделения МОУ Ровно-Владимировской ООШ | 2011 | 40 | | 5400 | | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ» |
| 2.4 | Проектирование и реконструкция здания филиала МОУ Просветская СОШ | 2011 | 40 | | 6000 | | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ» |
| 2.5 | Проектирование и реконструкция здания детского сада в п. Самарский муниципального района Волжский Самарской области | 2012 | 80 | | 33946,8 | | 1697,3 | - | 1697,3 | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 2.6 | Проектирование и реконструкция здания МОУ Журавлевской ООШ муниципального района Волжский Самарской области в п. Журавли | 2012 | 20 | | 11488,4 | | 574,4 | - | 574,4 | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 2.7 | Проектирование и реконструкция здания филиала МОУ Дубово-Уметской СОШ «Образовательный центр» муниципального района Волжский Самарской области в п. Калинка | 2012 | 40 | | 8698,1 | | 434,9 | - | 434,9 | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 2.8 | Проектирование и реконструкция здания филиала МДОУ детский сад №26 в п. Черновский муниципального района Волжский Самарской области | 2013 | 40 | | 18000 | | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 2.9 | Проектирование и реконструкция здания дошкольного отделения МОУ Подъем-Михайловская СОШ «Образовательный центр» муниципального района Волжский Самарской области | 2013 | 20 | | 18000 | | 900 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 2.10 | Проектирование и реконструкция здания МДОУ детский сад №45 в пгт. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области | 2014 | 20 | | 18000 | | 900 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
| 2.11 | Проектирование и реконструкция здания детского сада в  с. Николаевка муниципального района Волжский Самарской области | 2014 | 40 | | 10000 | | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | МУ «УГЖКХ»  ОВОУ |
|  | Всего |  | 620 | | 355411,3 | | 20770,42 | 1542,02 | 2706,6 | 4800 | 1663,2 | 2105,3 | 2792,4 | 263,2 | 2105,3 | 2792,4 |  |