Приложение

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от « ___ » ______2011 г. №  _____

Целевая Программа

муниципального района Волжский

Самарской области

«Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области»

на 2011- 2019 годы

- ПАСПОРТ

- целевой Программы муниципального района Волжский Самарской области

- «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы

| - Наименование Программы | - Целевая Программа муниципального района Волжский Самарской области «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы |
| --- | --- |
| - Заказчик Программы | Администрация муниципального района Волжский Самарской области |
| - Основной разработчик Программы | Отдел по взаимодействию с образовательными учреждениями Администрации муниципального района Волжский Самарской области |
| - Сроки реализации Программы | - Начало: 07.09.2011 г. - Окончание: 31.12.2019 г. |
| - Исполнители Программы | МУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района Самарской области» (МУ «УГЖКХ»); Отдел по взаимодействию с образовательными учреждениями Администрации муниципального района Волжский Самарской области (ОВОУ). |
| - Объем и источники финансирования | - Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский - 20770,42 тыс. рублей. - В том числе: - 2011 г. – 1542,02 тыс. рублей; - 2012 г. – 2706,6 тыс. рублей; - 2013 г. – 4800 тыс. рублей; - 2014 г. – 1663,2 тыс. рублей; - 2015 г. – 2105,3 тыс. рублей; - 2016 г. – 2792,4 тыс. рублей; - 2017 г. – 263,2 тыс. рублей; - 2018 г. – 2105,3 тыс. рублей; - 2019 г. – 2792,4 тыс. рублей. |
| - Цели и задачи Программы | Цель Программы – повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. Задачи Программы: - формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, - снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области. |
| - Ожидаемые результаты | - Сокращение количества детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области, - укрепление материально- технической базы образовательных учреждений муниципального района Волжский Самарской области, - снижение социальной напряженности в обществе. |
| - Важнейшие целевые индикаторы Программы | - количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях, - количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений. |
| - Система организации контроля исполнения Программы | Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет Отдел по взаимодействию с образовательными учреждениями Администрации муниципального района Волжский Самарской области. Контроль целевого использования средств – финансовое управление Администрации Волжского района. Итоговый отчёт об исполнении Программы представляется после завершения Программы одновременно с отчётом об исполнении бюджета муниципального района Волжский за 2020 год в форме проекта постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области об утверждении отчёта об исполнении Программы. |

Содержание проблемы

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Самарской области до 2020 года одной из главных стратегических задач образовательной политики Самарской области является обеспечение государственных гарантий на предоставление гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее - Образование), начального и среднего профессионального образования в соответствии с образовательными стандартами и требованиями.

Организация предоставления Образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

Основной проблемой в системе дошкольного образования в муниципальном районе Волжский Самарской области в 2011 году является недостаточное количество мест в учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Увеличение очередности на поступление в ДОУ обусловлено окончанием демографического спада и ростом численности детей дошкольного возраста, в том числе вследствие миграционных процессов.

Всего в очереди на поступление в дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) по состоянию на 1 июня 2011 года стоят 1513 детей.

Для решения проблемы, связанной с предоставлением возможности детям получать дошкольные образовательные услуги, необходимо обратить особое внимание на строительство ДОУ и реконструкцию помещений, пригодных для организации в них дошкольного образования.

Одной из основных проблем развития образования на территории Волжского района Самарской области является высокая степень износа материальной базы образовательных учреждений.

Из общего количества образовательных учреждений 81% размещены в типовых зданиях постройки 50-70-х годов прошлого столетия, не соответствующих современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

# Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: повышение уровня доступности дошкольного образования и создание комфортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области.

В процессе достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства,

- снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области.

Реализация Программы рассчитана на период с 2011 года по 2019 год.

# Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

# Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства» определен следующий индикатор - количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений;

Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области» определен следующий индикатор - количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях.

Основные направления реализации Программы

Основные мероприятия Программы систематизированы по следующим направлениям:

1."Строительство зданий образовательных учреждений".

Данное направление включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и оборудованию типовых зданий детских садов на территориях поселений муниципального района Волжский Самарской области с наибольшим дефицитом мест для дошкольного образования.

2. "Реконструкция зданий образовательных учреждений".

Данное направление включает в себя мероприятия по проектированию, реконструкции и оборудованию зданий детских садов на территориях поселений муниципального района Волжский Самарской области с высокой потребностью в дополнительных местах для дошкольного образования.

Система организации контроля исполнения Программы

Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет Отдел по взаимодействию с образовательными учреждениями Администрации муниципального района Волжский Самарской области. Ежегодно в срок до 15 февраля ОВОУ предоставляет в финансовое управление Администрации Волжского района информацию о ходе реализации Программы за предыдущий год, составленную на основе анализа собственной деятельности и отчета МУ «УГЖКХ» об исполнении программных мероприятий.

Контроль целевого использования средств осуществляет финансовое управление Администрации Волжского района. Отчет о целевом использовании средств предоставляется ежегодно в срок до 1 апреля Главе муниципального района Волжский и заслушивается на заседании Собрания Представителей Волжского района.

Итоговый отчёт об исполнении Программы представляется после завершения Программы одновременно с отчётом об исполнении бюджета муниципального района Волжский за 2019 год в форме  проекта  постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области об утверждении отчёта об исполнении Программы.

Источники финансирования Программы

Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский,  предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

- Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский                           - 20770,42 тыс. рублей.

- В том числе:

- 2011 г. – 1542,02 тыс. рублей;

- 2012 г. – 2706,6 тыс. рублей;

- 2013 г. – 4800 тыс. рублей;

- 2014 г. – 1663,2 тыс. рублей;

- 2015 г. – 2105,3 тыс. рублей;

- 2016 г. – 2792,4 тыс. рублей;

- 2017 г. – 263,2 тыс. рублей;

- 2018 г. – 2105,3 тыс. рублей;

- 2019 г. – 2792,4 тыс. рублей.

Оценка социально-экономической эффективности реализации

мероприятий Программы

Реализация Программы позволит:

- приступить к формированию сети современных образовательных учреждений, полностью соответствующих требованиям действующего законодательства;

- снизить дефицит дошкольных мест и организовать образовательный процесс  в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами;

- снизить социальную напряженность в обществе.

Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит ОВОУ. Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении 3 к настоящей Программе.

Механизм реализации Программы

Программой определён круг исполнителей. Структурные подразделения Администрации муниципального района Волжский, указанные в графе «Исполнители» прилагаемого перечня мероприятий, несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий, рациональное и целевое использование бюджетных средств.

| N п/п |  | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Формирование сети современных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства (задача 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество вводимых в эксплуатацию новых зданий образовательных учреждений | объект | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Снижение дефицита дошкольных мест в образовательных учреждениях на территории муниципального района Волжский Самарской области (задача 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных учреждениях | мест | 180 | 140 | 60 | 60 | - | 90 | - | - | 90 |

|  |  | Приложение 1 к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство и реконструкция объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы |
| --- | --- | --- |