В рамках реализации национального проекта **«Здравоохранение»:**

1. В Курумоченском отделении ЦРБ проводятся ремонтные работы системы водоснабжения, канализации на 4,7 млн. руб. в рамках проекта бережливая поликлиника и создания единого цифрового контура для проведения ремонта входной зоны поликлиники в с. Курумоч. Министерством здравоохранения выделены 8 млн. рублей на замену отопления и окон, ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», закупка мебели, системы цифрового контура, навигации на сумму 1,9 млн. рублей. Срок окончания работ – до 01.12.2019 года.
2. Проводятся ремонтные работы в с. Рождествено по замене системы отопления на сумму 3,4 млн. рублей. Срок окончания работ - до 15.10.2019 года.
3. Администрацией района с Поволжским управлением министерства образования и науки Самарской области, МБУ «Паритет» и ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» направлен полный пакет на лицензирование медицинских кабинетов в детских садах района. Срок получение лицензии 01.01.2020 год. Для получения лицензий на право осуществления медицинской деятельности в образовательных учреждениях района получено экспертное заключение Роспотребнадзора и переданы помещения и оборудование в ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» по 12 кабинетам, закуплено оборудования на сумму 4,590 млн. рублей.
4. Продолжается строительство поликлиники в мкр. Южный город. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
5. Показатели общественного здоровья населения Волжского района доступные ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» приведены в таблице, они существенно выше целевых показателей, установленных министерством здравоохранения Самарской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Базовое значение за 2018 г.** | **Плановое значение на 2019 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2019** | **% исполнения годового показателя** |
| 1 | Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)  | 0 | 2 | 3 | 150,0 |
| 2 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, % | 74,0 | 82,4 | 82,5 | 100,1 |
| 3 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в Самарской области, % | 64,5 | 65,9 | 69,3 | 105,2 |