## Slide 1: ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (на 31.12.2021)
«Согласовано»
Глава муниципального района Волжский
___________ Е.А.Макридин
«___»___________ 2022 г.

## Slide 2
стратегическое планирование на муниципальном уровне
Стратегия социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года
Утверждена решением Собрания представителей Волжского района Самарской области от 27.09.2018 №235/49
План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области
на период до 2030 года
Принят постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.10.2018 г. № 1788
(Изменения внесены Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 31.12.2019 г. № 2189)
Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года
Утверждена решением Собрания представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 г. № 301/66
1. Привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введения новых мощностей и их эффективной эксплуатации
2. Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий района
3. Создание условий для перехода промышленных предприятий на принципы «зеленой химии»
4. Организация на территории района законченного цикла высокотехнологичной переработки сельскохозяйственной продукции и пересмотр подходов к организации агропромышленного комплекса территории
5. Организация на территории района производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции глубокой переработки, соответствующей европейским стандартам качества
6. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
7. Создание комфортных условий для развития малого бизнеса на базе цифровизации и платформенных решений
8. Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности
9. Создание эффективной системы поддержки фермеров и развитие потребительской кооперации
10. Повышение предпринимательской активности и укрепление кадрового потенциала
11. Формирование эффективной системы муниципального управления, обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов путем согласования интересов и информационной коммуникации основных стейкхолдеров на территории района
12. Обеспечение устойчивости и открытости муниципальных финансов
13. Ускоренное внедрение цифровых технологий в муниципальное управление
14. Развитие активной гражданской позиции, созидательности и солидарности
1. Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уровнем сервиса
2. Сохранение культурного наследия и развитие музейного комплекса
3. Создание современной инфраструктуры речного туризма и активного отдыха
4. Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Волжского района на туристическом рынке
1. Обеспечение жителей района доступным и комфортным жильем
2. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Волжского района
3. Создание комфортной среды проживания на всей территории района
4. «Умный» и безопасный район
5. Развитие муниципальной транспортной сети, способствующей повышению мобильности, связности и доступности
6. Эффективное обращение с бытовыми отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок
7. Совершенствование системы экологического просвещения населения, информирования и взаимодействия с общественностью
1. Создание благоприятных условий для привлечения и удержания в районе квалифицированных креативных кадров для инновационной экономики
2. Повышение уровня рождаемости, укрепление семейных отношений, совершенствование и развитие социальной защиты населения
3. Обеспечение динамичного роста доходов и создание условий для самореализации населения
4. Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
5. Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным кадровым составом
6. Повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности предоставления медицинских услуг, в том числе экстренной медицинской помощи
7. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья населения и поддержка активного долголетия
8. Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта
9. Мотивация жителей района к ведению здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
10. Дошкольное образование – доступная система всестороннего развития детей
11. Создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей стандартам «цифровой школы», совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений образования
12. Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации
13. Предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетенции, создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать свой потенциал
14. Молодежь – основа будущего Волжского района
15. Обеспечение высокого качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей района
16. Цифровизация услуг, сохранение и развитие культурного наследия
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ
Стратегические направления и задачи Стратегии
2

## Slide 3
Стратегическое направление 1:
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
«Строительство поликлиники в жилом районе Южный город на 250 посещений в смену»
Цель: повышение доступности медицинской помощи населению.
Срок реализации: 2018-2019 годы
«Флагманский проект: «Спортивные объекты в шаговой доступности»
Цель проекта: создание условий для занятий физкультурой и спортом жителей м.р. Волжский.
Срок реализации: до 2030 года
1. «Строительство универсальных спортивных площадок в населенных пунктах района»
2. «Устройство спортивной площадки для выполнения нормативов ГТО в с. Просвет»
3. «Строительство плавательного бассейна на территории п.г.т. Стройкерамика»
4. «Лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра «Чайка»». Планируемый объект физической культуры и спорта регионального значения территориального развития Самарско-Тольяттинской агломерации
5. «Спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном на 200 мест в с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»
6. «Крытый каток с искусственным льдом на 250 меств с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»
7. «Физкультурно-спортивный комплексна 200 мест в г.п. Петра Дубрава»
Стратегический проект «Спорт - норма жизни»
Цель: Доведение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 63% к 2030 г.
Срок реализации: до 2030 года
Всего в рамках СН «СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»
в м.р. Волжский реализуются 16 проектов
«Школы ХХI века»:
- развитие материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом современных стандартов;
- строительство объектов сферы образования, соответствующих современным стандартам (школа в жилом микрорайоне «Южный город» (с.п.Лопатино) и в жилом микрорайоне «КОШЕЛЕВ-ПАРК» (г.п. Смышляевка))
Срок реализации: 2019-2024 годы
«Флагманский проект: «Доступное дошкольное образование»
Цель проекта: снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Срок реализации: до 2030 года
1. Строительство двух корпусов (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город».
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».
«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».
3. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра» (с.п.Лопатино).
4. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном в шестой очереди застройки «Южный город» (с.п. Черноречье).
5. Строительство детского сада на 250 мест на ул. Народной, пгт Стройкерамика.
6. Строительство детского сада «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/2 на 350 мест» г.п.Смышляевка
7.Строительство детского сада «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/3 на 350 мест» г.п.Смышляевка
8. Строительство детского сада на 150 мест в с. Курумоч.
9. Строительство детского сада на 250 мест в пгт Смышляевка.
10. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет путем перепрофилирования дошкольных групп в ясельные
Стратегические проекты
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3

## Slide 4
Стратегическое направление 1:
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
«Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)»
Цель: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации сельских жителей.
Срок реализации: 2019-2024 годы
«Успех каждого ребенка»:
- создание опорного центра дополнительного образования детей на базе структурного подразделения «Центр дополнительного образования» школы «Южный город».
- создание и организация образовательной деятельности по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в детских технопарках «Кванториум»
Цель: организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании, выявление и поддержка одаренных детей, в том числе с ОВЗ.
Срок реализации: 2019-2020 годы
Флагманский проект «Создание и развитие музейно-образовательного кластера на территории м.р. Волжский, объединяющего действующие музеи и музейные комплексы района путем заключения соглашений о сотрудничестве с участниками кластера»
Цель: создание в населенных пунктах Волжского района музеев различной тематики как мест притяжения туристических потоков, интегрированных в музейно-туристский кластер как перспективный компонент НП «Культура» и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)», использования интерактивного мультимедийного программного продукта, представляющего музейные коллекции в электронном виде.
Срок реализации: 2020-2025 годы
«Строительство современного дома культуры в с.п. Лопатино»
Цель: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации сельских жителей.
Срок реализации: 2021-2024 годы
Стратегические проекты
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
4

## Slide 5
Стратегическое направление 2:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Индустриальный парк «Преображенка»
Проект создания и развития индустриального парка «Преображенка» реализуется специализированной управляющей компанией АО «Промышленные парки» по инициативе Правительства Самарской области на основании Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области № 237 от 01.11.2013 года.
Срок реализации: до 2030 года
«Модернизация технологических линий с целью производства нового формата керамической плитки»
Инициатор: ООО «Самарское объединение керамики»
Реализация проекта позволит обеспечить выпуск новых форматов и новых коллекций керамогранитной плитки, аналогичной импортной, без увеличения производственной мощности, которая на данный момент составляет 100%.
Объем инвестиций: 220,43 млн. руб.
Срок реализации: 2018-2019 годы
«Производство керамических санитарно-строительных изделий на новых производственных мощностях в рамках импортозамещения»
Инициатор: ООО «Самарский Стройфарфор»
Проект направлен на увеличения доли предприятия на рынке санитарно-строительных изделий и замещения европейской и китайской продукции.
Объем инвестиций: 364,9 млн. руб.
Срок реализации: 2018-2019 годы
Созданные рабочие места: 31 единица
«Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
Цель проекта: создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с закупкой сельхозпродукции, увеличением объемов ее реализации, развитием производственных мощностей для переработки сельхозпродукции, обеспечением ее гарантированного сбыта экологически чистых продуктов до 2021г.
Срок реализации: 2019-2021 годы
«Школа фермера»
Цель проекта: формирование нового поколения эффективных фермеров. Закрепление молодежи в сельской местности.
Проект представляет собой серию встреч-лекций. В качестве спикеров приглашаются лучшие эксперты-практики, владельцы успешных хозяйств со всей России, на своём примере иллюстрирующие возможности развития бизнеса в сельском хозяйстве, примеры решения вопросов, внедрения современных технологий.
Данная практика включена в реестр лучших социально-экономических практик – 2017 в сфере сельского хозяйства.
Срок реализации: 2021-2024 годы
Организация обучения работников предприятий, требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения
Цель проекта: формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях.
Срок реализации: 2019-2024 годы
Всего в рамках СН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
в м.р. Волжский реализуются 10 проектов
Стратегические проекты
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
5

## Slide 6
Стратегическое направление 3:
ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Открытие районного туристско-информационного центра при Историко-краеведческом музее
Цель проекта: создание и функционирование туристского информационного центра Волжского района, установка информационных указателей, организация сотрудничества с туристическими агентствами, разработка рекламных и информационных материалов, пресс-релизов об экскурсиях, экскурсионно-туристических и событийных мероприятиях в целях продвижения и популяризации туристских ресурсов и увеличения турпотока в район.
Срок реализации: до 2024 года
Всего в рамках СН «ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
в м.р. Волжский реализуются 9 проектов
Стратегическое направление 4:
КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ
Завершение комплексных социально-значимых региональных стратегических проектов «Южный город», «Кошелев Парк»
Цель проекта: Повышение объема ввода жилья и увеличение площади жилого фонда, рост обеспеченности жильем до 40 кв.м/чел к 2030г.
Срок реализации: 2019-2024 годы
Всего в рамках СН «КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ»
в м.р. Волжский реализуются 18 проектов
«Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений с использованием перспективных технологий»
Цель проекта: Улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде.
Срок реализации: 2019-2030 годы
Строительство обводной дороги (г.п. Петра Дубрава)
Цель проекта: обеспечение безопасности транспортного сообщения.
Срок реализации: 2020-2024 годы
«Экологическое воспитание населения района»
Цель проекта: совершенствование системы экологического образования, развитие эколого-просветительской деятельности в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых.
Срок реализации: 2019-2024 гг.
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и объектов в области дорожной деятельности регионального значения в соответствии с планом территориального
развития СТА:
- автомобильная дорога «Подгоры – Ширяево» - 15,5 км;
- мостовой переход «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье - Урал» -11,6 км;
- двухсторонний стационарный пункт весового контроля на автодороге общего пользования регионального значения «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» км 29+000.
Срок реализации: до 2030 года
6
Стратегические проекты
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Slide 7
Стратегическое направление 4:
КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ
Строительство объектов обращения с отходами регионального значения в соответствии с планом территориального развития СТА
- сортировочно-перегрузочный комплекс с площадкой сезонного накопления отходов 15 000 тыс. тонн в год в с.п. Рождествено (с северо-восточной стороны с. Рождествено);
- промышленная зона по утилизации и переработке отходов, производству рекультивационных материалов и выпуску продукции из вторсырья (комплекс «Самарский-1») производительностью 300 000 тыс. тонн ТБО в год в северо-восточном направлении от с. Николаевка.
- реконструкция полигона «Преображенка»
«Район без свалок и мусора»:
- ликвидация несанкционированных свалок и внедрение современной системы сбора, хранения, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов;
- установка контейнерных площадок
- развитие системы полигонов, мусоросортировки и переработки с соблюдением экологических норм;
- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, с.п. Черновский, с.п. Сухая Вязовка
Цель проекта: Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение экологической ситуации в районе:
Срок реализации: 2019-2024 года
Стратегические проекты
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
7

## Slide 8: Показатели социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области
 | НАСЕЛЕНИЕ | ЕСТЕСТ-ВЕННЫЙ ПРИРОСТ | ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕННОГО ПРОИЗ-ВОДСТВА* | ИНВЕСТИ-ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ* | СРЕДНЕ-МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА* | УРОВЕНЬ БЕЗРА-БОТИЦЫ | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-ГОВЫЕ ДОХОДЫ | ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ-МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС-ЛЕНИЙ | ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
 | на 01.01.2022 | 9 месяцев 2021 года | 9 месяцев 2021 года | 9 месяцев 2021 года | 9 месяцев 2021 года | 9 месяцев 2021 года | 9 месяцев 2021 года | 9 месяцев 2021 года | 9 месяцев 2021 года
 | человек | на 1000 человек (промилле) | тыс. рублей | тыс. рублей | рублей | % | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей
Абсолют. значение прирост | 129 000 (оценка) 5,38% | 1 -0,2 | 23 962 621 22,3% | 6 147 593 -30,9% | 43 900 10,8% | 0,66 -3,44% | 990 969,3 11,1% | 1 860 100,4 -24,2% | 8 159 793 15% в сопост. ценах
на душу населения рейтинг среди 27 муниципальных районов | Х | 1,0 1 место | 195 760 15 место | 50,222 10 место | 43 900 2 место | 0,66 4 место | 8,096 8 место | 15,196 17 место | 66,661 4 место
2 МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ 27 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* по крупным и средним организациям
8

## Slide 9
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Значение общего коэффициента рождаемости, промилле | - | - | 8,8 | 10,1 | 10,5 | 11,7 | 11,9
2. | Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79,1 | 100
4. | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | - | - | 49,1 | 47,4 | 48,0 | 48,5 | 49,1
5. | Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебрянные волонтеры», проживающие на территории МО | 10 | 69 | 15 | 0* | 0* | 2 | 18
6. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | не менее 11% | 39,34 | не менее 11% | 7,70 | 19,81* | 19,81 | 19,81
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
9
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru
* В связи с изменением методики расчета

## Slide 10
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
10
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1 | Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка | 2020-2021 | Выполнено
2 | Строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город» | 2020-2021 | Выполнено
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru

## Slide 11
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10
2. | Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию | - | - | 24156 | - | 10784 | 28220 | 33040
3. | Количество волонтёров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.) | - | - | 3 | - | 3 | 21 | 21
4. | Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров | - | - | 4 | - | 2 | 3 | 4
5. | Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования), % | - | - | 60 | - | 0 | 3,35 | 56,62
6. | Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее 60% от всего населения муниципального образования), % | - | - | 60 | - | 29,79 | 42,85 | 75,26
11
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель:
Спирина Юлия Владимировна – консультант сектора подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области
8 (846) 264-16-02, e-mail: 2641602@v-adm63.ru

## Slide 12
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7. | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей | - | - | 174 | 152 | 153 | 157 | 160
8. | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников | - | - | 237 | 225 | 229 | 220 | 242
9 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя | - | - | 1,86 | - | 0,3 | 2,22 | 3,2
10 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 82,4 | 96,3 | 95,0 | - | - | 72,9 | 75,9
11 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 65,9 | 84,1 | 95,0 | - | - | 69,4 | 76,70
12
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель:
Спирина Юлия Владимировна – консультант сектора подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области
8 (846) 264-16-02, e-mail: 2641602@v-adm63.ru

## Slide 13
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
13
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель:
Спирина Юлия Владимировна – консультант сектора подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области
8 (846) 264-16-02, e-mail: 2641602@v-adm63.ru
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1 | Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 24156 чел. | 31.12.2021 | Осмотрено на 31.12.2021 – 33040 человек (136,8% от плана)
2 | Осуществление доплат и стимулирующих выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области – запланировано 7169,57 тыс. рублей | В течение года | На 31.12.2021 – 5021,7 тыс. руб.
3 | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (дополнительно к мероприятиям НП Здравоохранение) | 31.12.2021 | Врачи 8 человек – 8 млн.руб.
4 | Проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой денежной премии в размере 200 тысяч рублей | 31.12.2021 | Денежные средства перенесены на единовременные выплаты «подъемных»
5 | Публикация информационно-аналитических материалов о трудовой деятельности лучших медицинских работников в газете «Волжская Новь», на сайте Администрации района, в видеопроекте «Хорошие новости Волжского района» | 31.12.2021 | Выполнено
6 | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским работникам, трудоустроившимся в учреждение здравоохранения | В течение года | Выполнено ( на 31.12.2021 произведено выплат на сумму 70 000 рублей)

## Slide 14
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
14
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель:
Спирина Юлия Владимировна – консультант сектора подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроизводства и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области
8 (846) 264-16-02, e-mail: 2641602@v-adm63.ru
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
7 | Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного человека | 31.12.2021 | 8 человек – 400 тыс. руб.
8 | Подготовка к возведению ФАПов (п. Тридцатый и п. Новоберезовский) с целью обеспечения доступности ПМСП | 31.12.2021 | Выполнено
9 | Информирование граждан о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь | 31.12.2021 | Выполнено
10 | Приобретение персональных компьютеров для нужд ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» | В течение года | Закуплены персональные компьютеры на сумму 336,8 тыс. руб. из местного бюджета
11 | Социальная поддержка студентов медицинских ВУЗов, обучающихся по целевому договору (44 человека) | 31.12.2021 | Выполнено

## Slide 15
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
15
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, единиц | - | - | 12 | 5* | 5* | 12* | 12*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Федеральный проект «Современная школа»
Ответственный исполнитель:
Стародубцев Роман Сергеевич - ведущий специалист отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
Тел. 89277387449, e-mail: roman.starodubcev89@mail.ru
* нарастающим итогом

## Slide 16
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
16
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 65 | 67 | 68,8 | 67,5 | 87,87 | 76,8 | 87,87
3 | Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарки, единиц (нарастающим итогом) | 1 | 2 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Ответственный исполнитель:
1. Федорова Валентина Павловна - ведущий специалист отдела реализации образовательных программ Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
тел. 89270022193, e-mail: fedorova_vp@mail.ru
2. Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
тел. 89272060609, e-mail: eeneen@mail.ru
* нарастающим итогом

## Slide 17
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
17
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения целевая модель цифровой образовательной среды, единиц (нарастающим итогом) | 2 | 2 | 3 | 2* | 2* | 3* | 3*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Ответственный исполнитель:
Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
тел. 89272060609, e-mail: eeneen@mail.ru
* нарастающим итогом

## Slide 18
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
18
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек (нарастающим итогом) | 1517 | 2091 | 1800 | 1040 | 1650 | 2070 | 2390
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Федеральный проект «Социальная активность»
Ответственный исполнитель:
Внучкова Ольга Ивановна- начальник отдела молодежной политики МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области», тел. 89277109016, e-mail: molodvr@mail.ru

## Slide 19
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
19
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, человек (нарастающим итогом) | - | - | 6800 | 4345 | 7927 | 10900 | 12085
7 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, человек (нарастающим итогом) | - | - | 250 | 172 | 300 | 394 | 442
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Федеральный проект «Патриотическое воспитание»
Ответственный исполнитель:
Внучкова Ольга Ивановна- начальник отдела молодежной политики МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области», тел. 89277109016, e-mail: molodvr@mail.ru

## Slide 20
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
20
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8 | Вклад муниципальных образований в создание сущностей в рамках реализации национального проекта «Образование», % | - | - | 132,39 | 70,09 | 70,09 | 132,39 | 132,39
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Ответственный исполнитель:
Бондарев Иван Николаевич - директор МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального района Волжский Самарской области «Паритет», тел. 8 (846) 203-77-58 (доб. 203), e-mail: mbu.paritet2015@yandex.ru

## Slide 21
21
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель:
Стародубцев Роман Сергеевич - ведущий специалист отдела организации образовательных ресурсов, 89277387449,
e-mail: roman.starodubcev89@mail.ru
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1. | Подготовка помещений Центра для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком | До 20.08.2021 | Выполнено
2. | Закупка мебели для Центра | До 20.08.2021 | Выполнено
3. | Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания | До 01.09.2021 | Выполнено
4. | Открытие Центра в единый день открытий | Сентябрь 2021 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Федеральный проект «Современная школа»

## Slide 22
22
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответственный исполнитель:
Федорова Валентина Павловна - ведущий специалист отдела реализации образовательных программ, 89270022193, e-mail: fedorova_vp@mail.ru; Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 89272060609,
e-mail: eeneen@mail.ru
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1. | Организация участия детей, в мероприятиях мобильных технопарков «Кванториум» (Хакатоны, мобильный кванториум , It –каникулы, инженерные каникулы, образовательные интенсивы) | 09.01.2021-31.12.2021 | Выполнено
2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (Профессия «Сварщик» , «Крым – моя история») | 09.01.2021-31.12.2021 | Выполнено
3 | Организация участия детей в проекте «Билет в будущее» | 09.01.2021-31.12.2021 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

## Slide 23
23
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1. | Обеспечение подключения интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности образовательных организаций (5 ОУ) | 09.01.2021-31.12.2021 | Выполнено
2. | Обеспечение материально-технической базы 1 ОО ( ГБОУ ООШ с.Журавли) для внедрения цифровой образовательной среды | 09.01.2021-31.12.2021 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Ответственный исполнитель:
Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 89272060609, e-mail: eeneen@mail.ru

## Slide 24
24
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1 | Адресная помощь ветеранам | 01.01.2021 -31.12.2021 | Выполнено
2 | Поздравление ветеранов с 23 февраля | 20.02.2021 - 23.02.2021 | Выполнено
3 | Поздравление ветеранов с 8 марта (акция #ВамЛюбимые) | 06.03.2021 -08.03.2021 | Выполнено
4 | Привлечение волонтеров к организации и проведению акций и мероприятий | 10.03.2021 -31.12.2021 | Выполнено
5 | Экологические акции | 09.01.2021 -31.12.2021 | Выполнено
6 | Районная добровольческая акция «Весенняя неделя добра» | 20.04.2021 – 26.04.2021 | Выполнено
7 | Районное мероприятие, посвященное Дню добровольца | 07.12.2021 | Выполнено
8 | Реализация мероприятий, в рамках Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ» | 16.03.2021 – 31.12.2021 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Федеральный проект «Социальная активность»
Ответственный исполнитель:
Внучкова Ольга Ивановна - начальник отдела молодежной политики МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области», 89277109016, e-mail: molodvr@mail.ru

## Slide 25
25
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1 | Районная акция «Блокадный Хлеб» | 27.01.2021 | Выполнено
2 | Серия мероприятий «Уроки мужества» | 27.01.2021 | Выполнено
3 | Районная выставка «Вехи войны» | 08.02.2021 -14.02.2021 | Выполнено
4 | Акция «Перекличка Постов №1» | 15.02.2021 – 07.10.2021 | Выполнено
5 | Интеллектуальная игра «Росквиз к 23 февраля» | 17.02.2021 | Выполнено
6 | Мероприятия, посвященные Дню родного языка | 18.02.2021 | Выполнено
7 | Районное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества | 20.02.2021 | Выполнено
8 | Районный показ фильма «Зоя» (ЮНАРМИЯ,ВПК) | 25-27.02.2021 | Выполнено
9 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы | 03.05.2021 -09.05.2021 | Выполнено
10 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню России | 12.06.2021 | Выполнено
11 | Участие в областном проекте «Внутри истории» | 09.07.2021 – 15.07.2021 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Федеральный проект «Патриотическое воспитание»
Ответственный исполнитель:
Внучкова Ольга Ивановна - начальник отдела молодежной политики МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области», 89277109016, e-mail: molodvr@mail.ru

## Slide 26
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. | - | - | 513,35 | 84,448 | 241,887 | 338,114 | 533,03
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
26
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Ответственный исполнитель:
Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский»
8 (846) 203-77-59 доб.220, e-mail: otdelkultury-volg@yandex.ru

## Slide 27
27
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1. | Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга РФ и Минкультуры РФ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» п.Чёрновский м.р.Волжский Самарской области; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» с.Курумоч м.р.Волжский Самарской области; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» п.Рощинский м.р.Волжский Самарской области. | 31.01.2021г. 28.01.2021г. 31.01.2021г. | Выполнено Выполнено Выполнено
2. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Культурная среда»: - «Капитальный ремонт здания МБУК ЦКД «Колос», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, д. 2а»; |  | 
 | Заключено соглашение м/у Минкультуры и Администрацией с.п.Сухая Вязовка м.р. Волжский СО №36614448-1-2021-001 | 28.01.2021 | Выполнено
 | Проведение конкурсных процедур | 02.2021г. | Выполнено
 | Осуществление работ по капитальному ремонту | 31.08.2021г. | Выполнено
3. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Культурная среда»: - «Капитальный ремонт МБУК ЦКД «Юность», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 75» |  | 
 | Заключено соглашение м/у Минкультуры и Администрацией с.п.Подъем-Михайловка м.р. Волжский СО №36614432-1-2021-001 | 28.01.2021 | Выполнено
 | Проведение конкурсных процедур | 03.2021г. | Выполнено
 | Осуществление работ по капитальному ремонту | 31.08.2021г. | Выполнено
Ответственный исполнитель:
Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский»
8 (846) 203-77-59 доб.220, e-mail: otdelkultury-volg@yandex.ru

## Slide 28
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
28
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв.м. | 196,996 | 202,899 | 172,288 | 64,772 | 97,578 | 135,723 | 176,650
2 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв.м. | 83,49 | 96,97 | 34,13 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34
3 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий) | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
4 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
5 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м. | 139,2 | 197,96 | 1881,92 | 144,0 | 1029,75 | 1544,3 | 1991,21
6 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 60 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Ответственный исполнитель :
Иванова Светлана Викторовна - руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации м.р.Волжский
8 (846) 260-33-47, e-mail: a12@v-adm63.ru

## Slide 29
29
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1. | Заключение соглашения между Министерством строительства Самарской области и Администраций Волжского района об установлении планового задания по вводу на 2021-2030гг | март 2021 | Выполнено
2. | Определение планового объема ввода ИЖС по поселениям Волжского района | март 2021 | Выполнено
3. | Актуализация муниципальных программ по «Формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | 31.03.2021 | Выполнено
4. | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 2021 | 19.03.2021 | Выполнено
5. | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 2021 | 19.03.2021 | Выполнено
6. | Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | 01.09.2021 | Выполнено
7. | Работы на территории каждого поселения по выявлению незарегистрированных объектов индивидуального жилищного строительства , в том числе, идентификация объектов и работа в специализированном приложении «Мониторинг ИЖС» | постоянно | Выполнено
8. | Работы на территории каждого поселения по выявлению достроенных и достраивающихся индивидуальных жилых домов по ранее выданным разрешениям на строительство и уведомлениям о планируемом строительстве, для дальнейшего направления застройщиками уведомления об окончании строительства и постановки на государственных кадастровый учет и регистрацию прав | постоянно | Выполнено
9. | Работа с населением по вопросам постановки на государственных кадастровый учет и регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства. Информирование граждан путем публикации в СМИ и размещения на сайтах поселений разъясняющей информации | постоянно | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Ответственный исполнитель :
Иванова Светлана Викторовна - руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации м.р.Волжский
8 (846) 260-33-47, e-mail: a12@v-adm63.ru

## Slide 30
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
30
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. чел. населения | 10,08 | 21,9 | 9,22 | 4,6 | 12,8 | 20,0 | 31,9
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru

## Slide 31
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
31
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ
Ответственный исполнитель:
Мыкалкина Екатерина Валериевна – заместитель начальника отдела экономики Администрации м.р. Волжский
тел: 8 (846) 260-33-55, Email: economika17@yandex.ru
В июле-августе 2020 года подписано соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между министерством промышленности и торговли Самарской области и предприятиями:
ООО «Кухмастер»
ООО «Техкомплекс»
ООО «АБЗ-1»

## Slide 32
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
32
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ*
№ п/п | Наименование показателя | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | факт |  |  | 
 |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек | 974 | 1547 | 1810 | 1942 | 2558 | 3138 | 3877
2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, человек (нарастающим итогом) | 12296 | 13150 | 13691 | 14994 | 15731 | 16431 | 18257
3. | Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек | - | - | 253 | 49 | 141 | 255 | 470
4. | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
5. | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед. | - | - | 37 | 6 | 11 | 21 | 44
6. | Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед. | - | - | 44 | 39 | 44 | 54 | 56
7. | Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах (ежегодно), ед. | - | - | 2 | 0 | 3 | 3 | 3
8. | Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед. | 61 | 67 | 60 | 54 | 54 | 83 | 86
9. | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5
* по показателям № 2-7 указывается исполнение за 2021 год, по показателям № 1, 8, 9 – за 2020 и 2021 годы в соответствии с формой.
Ответственный исполнитель:
Безруков Денис Дмитриевич – начальник отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский
тел. 8 (846) 260-33-30, e-mail: potreb@v-adm63.ru

## Slide 33
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
33
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2021 год |  |  | 
1. | Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение в предпринимательскую деятельность для различных групп населения, в том числе в формате обучающих семинаров, консультационных мероприятий | 2021 | Выполнено
2. | Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ | 2021 | Выполнено
Ответственный исполнитель:
Безруков Денис Дмитриевич – начальник отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский
тел. 8 (846) 260-33-30, e-mail: potreb@v-adm63.ru

## Slide 34
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»
34
№ п/п | Наименование показателя | I полугодие 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь | 
 |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед. | 8 | 11 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13
№ п/п | Наименование показателя | II полугодие 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь | 
 |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед. | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 27 | 25 | 27 | 1
Ответственный исполнитель:
Полякова Людмила Владимировна - помощник Главы Волжского района
тел. 8 (846) 260-33-37, e-mail: polyakova@v-adm63.ru

## Slide 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
35
Период | Контрактация |  | Выявление рисков при контрактации |  | Работа через уполномоченный орган | 
 | Сумма средств, включенных в план-график, (нарастающим итогом), млн. рублей | Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей | Количество заключенных контрактов | Количество контрактов с выявленными рисками | Количество заключенных контрактов | Количество контрактов размещенные в ЕИС напрямую, минуя ГИС Госзаказ
 | План | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
II квартал 2021 | 826,33 | 195,64 | 18 | 17 | 18 | 0
IIl квартал 2021 | 877,28 | 794,49 | 45 | 39 | 45 | 0
IV квартал 2021 | 1 335,38 | 889,64 | 48 | 44 | 48 | 0
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021 ГОДУ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru
Notes: Смотреть в таблице РПО (торги)

## Slide 36: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2019 год, тыс.руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) | 
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2019-2020 |  | 11.2020 | Строительство | 100 879,12 | 100 879,12 / 100 | 63-1-1-3-008306-2019 от 11.04.2019; 63-1-7551-19 от 17.06.2019 | 95 | 
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жилье и городская среда» | м.р.Волжский | 2019-2020 |  | 11.2020 | Строительство | 82 828,28 | 82 828,28 / 100 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 95 | 
3. «Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 1 этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жилье и городская среда» | м.р.Волжский | 2019 |  | 12.2019 | Строительство | 403 876,30 | 403 876,30 / 100 | 63-1-1-3-0204-17 от 31.10.2017 63-1-6822-18 от 15.06.18 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019 |  | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru
36

## Slide 37: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2019 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2019-2020 | 03.2020 | Строительство | 401 632,91 | 401 632,91 / 100 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 100
5. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Дорога А-18/1А (1,2,3,4,6,10 этапы строительства)» |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | г.п.Смышляевка м.р.Волжский | 31.12.2019 | 12.2019 | Строительство | 325 211,93 | 325 211,93 / 100 | 63-1-1-3-0132-17 от 27.06.2017 63-1-8200-19 28.08.2019 | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru
37

## Slide 38: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2019 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6. Проектирование и строительство объекта: "Детский сад на 150 мест в с. Курумоч Волжского района Самарской области" |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» | м.р. Волжский | 2018 – 2019 |  | 12.2019 | строительство | 53630,96 | 53630,96 / 100 | 10.2019 | 100
7. Строительство детского сада на 250 мест в п.г.т. Смышляевка м.р.Волжский |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» | м.р. Волжский | 2018 – 2020 |  | 02.2020 | строительство | 93023,90 | 93023,90 / 100 | 02.2020 | 100
8. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон Южный город 6 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» | м.р. Волжский | 2018 - 2020 |  | 02.2020 | строительство | 216590,50 | 216590,50 / 100 | 02.2020 | 100
9. Строительство «Общеобразовательной школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город" |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Образование» | м.р. Волжский | 2019 |  | 08.2019 | строительство | 235619,22323 | 235619,22323 / 100 | 08.2017 | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru

## Slide 39: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода |  | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2019-2020 | 12.2020 | Строительство | 296 708,66 | 286 541,35 / 96 | 63-1-1-3-008306-2019 от 11.04.2019; 63-1-7551-19 от 17.06.2019;63-1-1-2-041213-2020 от 27.08.2020 |  | 100
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2019-2020 | 12.2020 | Строительство | 236 195,42 | 231 070,39 / 98 |  | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019; 63-1-1-2-041254-2020 от 27.08.2020 | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru
39

## Slide 40: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. «Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 3 этап» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2020 |  | 11.2020 | Строительство | 125 684,46 | 125 467,72 / 99,83 | 63-1-1-3-0204-17 от 31.10.2017 63-1-6822-18 от 15.06.18 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019 | 100
4. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 2 ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2020 |  | 11.2020 | Строительство | 90 347,42 | 89 712,37 / 99,30 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru
40

## Slide 41
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. «Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2020 |  | 11.2020 | Строительство | 227 416,66 | 199 733,92 / 87,83 | 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019 | 100
6. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2018-2020 |  | 03.2020 | Строительство | 31 125,36 | 31 125,36 / 100 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru
ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
41

## Slide 42: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7. «Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2020-2021 |  | 12.2020 | Строительство | 65 222,49 | 64 761,97 / 99,29 | 63-1-1-3-014884-2019 от 14,06,2019; 63-1-8612-19 от 27,12,2019 | 100
8. «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2020 |  | 07.2021 | Строительство | 304 831,27 | 304 831,27 / 100 | 63-1-1-3-024626-2019 от 13.09.2019; 63-1-1-2-015512-2020 от 30.04.2020 | 80
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru
42

## Slide 43: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9. МБУК ЦКД «Тандем» с.п.Дубовый Умет Волжского района Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Культура» | М.р.Волжский | 2020 |  | 09.2020 | Капитальный ремонт | 28 161,96 | 28 161,96 / 100 | 31.01.2019г. ГАУ СО Государственная экспертиза проектов в строительстве | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10. Ремонт спортивного зала, развитие школьного спортивного клуба ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг (443522, с. Яблоновый Овраг , ул. Н.Наумова, д.86) |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Образование» | М.р.Волжский | 2020 | 07.2020 | Ремонт | 2 538,353 | 2 538,353 / 100 | 04.2020 | 100
 |  |  | 12.2020 | Оснащение в рамках развития школьного спортивного клуба |  |  | - | 
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru
Ответственный исполнитель:
Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский», 8 (846) 203-77-59 доб.220, otdelkultury-volg@yandex.
43

## Slide 44: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП | Срок реализации |  | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) |  | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
11.Строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020 - 2021 |  | 05.2021 |  | Строительство | 157 894,40 | 148 693,62 / 94 | 02.2020 | 73,0
12. Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020-2021 |  | 12.2020 |  | Строительство | 345 849,78 | 319 964,83 / 93 | 11.2019 | 100,0
13. Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт.Смышляевка, городское поселение Смышляевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020-2021 |  | 12.2021 |  | Строительство | 317 348,86 | 216 553,53 /68 | 06.2019 | 80,5
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru
44

## Slide 45: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович – и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 8 (846) 260-33-24, e-mail: ugzhkh@yandex.ru
45
Наименование НП | Срок реализации |  | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) |  | Бюджет на 2021 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1. «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 2 этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жилье и городская среда» |  | 2021 |  | 12.2021 |  | Строительство | 384 664,30 | 384 664,30/ 100 | 63-1-1-3-014884-2019 от 14.06.2019; 63-1-8612-19 от 27.12.2019 | 100
2. «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенная по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 5 этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жилье и городская среда» |  | 2021 |  | 10.2021 |  | Строительство | 9 908,22 | 9 908,22/ 100 | 63-1-1-3-014884-2019 от 14.06.2019; 63-1-8612-19 от 27.12.2019 | 100,0
3. Завершено строительство объекта капитального строительства: «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жилье и городская среда» |  | 2021 |  | 12.2021 |  | Строительство | 10 162,61 | 1 541,25 / 15,2 | 63-1-1-3-024626-2019 от 13.09.2019; 63-1-1-2-015512-2020 от 30.04.2020; 63-1-1-2-038929-2021 16.07.2021; 63-1-1-2-062334-2021 от 22.10.2021 | 100

## Slide 46: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП | Срок реализации |  | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) |  | Бюджет на 2021 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
4. Завершено строительство объекта капитального строительства: «Детский сад № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020-2021 |  | 09.2021 |  | Строительство | 193 726,23213 | 193 726,23213 / 100 | 63-1-1-3-033933-19 от 29.11.2019; 63-1-8817-20 от 11.02.2020; 63-1-1-2-061501-2020 от 30.11.2020 | 100,0
5. Завершено строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020-2021 |  | 12.2020 |  | Строительство | 77 569,33144 | 77 569,33144 / 100 | 11.2019 | 100,0
6. Завершено строительство объекта капитального строительства: «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020-2021 |  | 08.2021 |  | Строительство | 139 033,05260 | 139 033,05260 / 100 | 63-1-1-3-006550-2019 от 25.03.2019; 63-1-7563-19 от 20.06.2019; 63-1-1-2-058562-2020 от 18.11.2020 | 100,0
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 8 (846) 203-77-59 (доб.234), e-mail: ovou@yandex.ru
46

## Slide 47: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский», 8 (846) 203-77-59 доб.220, e-mail: otdelkultury-volg@yandex.ru
47
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2021 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7. МБУК ЦКД «Колос» с.п. Сухая Вязовка Волжского района Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Культура» | Муниципальный район Волжский | 2021 |  | 13.10.2021 | Капитальный ремонт | 19 280,53 | 19 280,53/ 100 | 63-1-7147-19 от 25.01.2019 | 100
8. МБУК ЦКД «Юность» с.п. Подъем Михайловка Волжского района Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Культура» | Муниципальный район Волжский | 2021 |  | 15.10.2021 | Капитальный ремонт | 22 602,58 | 22 602,58 / 100 | 63-1-7215-19 от 06.02.2019 | 100

## Slide 48
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО
48
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование НП | ВСЕГО |  | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Средства областного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Внебюджетные источники, план (тыс. руб.) / факт (%)
 |  | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб./ % |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2020 ГОД |  |  |  |  |  |  | 
1 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Жилье») | 1 416 267,19 | 1 365 780,93 /96 | 1 067 649,3 / 99 | 312 250,15 / 92 | 36 367,74 / 36 | -
 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Формирование комфортной городской среды») | 78 303,77 | 78 303,77 / 100 | 63 974,18 / 100 | 10 414,4 / 100 | 3 915,19 / 100 | -
 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | 70 540,92 | 64 790,03 / 92 | - | 5 602,5 / 90 | 11 442,51 / 99 | 53 495,91 / 90
2 | НП «Культура» | 28 161,96 | 28 161,96 / 100 | 17 390,00 / 100 | 9 363,85 / 100 | 1 408,1 / 100 | -
3 | НП «Образование» | 2 538,35 | 2 538,35 / 100 | 1 414,225 / 100 | 761,506 / 100 | 362,62 / 100 | -
4 | НП «Демография» | 821 093,03 | 685 211,98 / 83 | 422 922,37 / 100 | 357 116,01 / 63 | 41 054,65 / 91 | -
Ответственный исполнитель:
Лимонов Константин Владимирович – руководитель МКУ «Финансового управления Администрации муниципального района Волжский Самарской области», 8 (846) 260-33-05, e-mail: finup@v-adm63.ru

## Slide 49
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МО
49
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование НП | ВСЕГО |  | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Средства областного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Внебюджетные источники, план (тыс. руб.) / факт (%)
 |  | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2021 тыс. руб./ % |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2021 ГОД |  |  |  |  |  |  | 
1 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Жилье») | 346 515,97 | 328 788,14/ 94,9 | 271 367,18/99,9 | 71 747,38/75,5 | 3 401,41 / 94,9 | -
 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Формирование комфортной городской среды») | 73 882,81 | 73 882,81 / 100 | 60 362,26 / 100 | 9 826,41 / 100 | 3 694,14 / 100 | -
 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | 426 197,18 | 212 184,06/ 49,8 | - | 18 267,97 / 99,2 | 20 879,29 /99,6 | 387 049,92/ 44,8
2 | НП «Культура» (РП «Культурная среда») | 42 305,9 | 42 305,9/ 100 | 25 862,82 /100 | 13 926,13 /100 | 2 516,95 /100 | -
 | НП «Культура» (ФП «Творческие люди») | 252,56 | 252,56 /100 | 164,17 /100 | 88,39 / 100 | - | -
3 | НП «Демография» (РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | 410 328,62 | 410 328,62/100 | 120 877,05 /100 | 271 952,02/100 | 17 499,54/100 | -
Ответственный исполнитель:
Лимонов Константин Владимирович – руководитель МКУ «Финансового управления Администрации муниципального района Волжский Самарской области», 8 (846) 260-33-05, e-mail: finup@v-adm63.ru

## Slide 50: ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
1. Муниципальные практики, реализуемые в качестве автора
№ | Наименование НП | Краткое описание практики | Источник отбора (РПО/ОИВ) | Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»
1 | Образование | Финансовая и методическая поддержка дворовых отрядов (общественных молодежных объединений) | РПО | практика отклонена
2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории м.р.Волжский
50
№ | Наименование НП | Информация о практике, отобранной к тиражированию |  | Информация о применении отобранной практики на территории м.р.Волжский | 
 |  | Название и краткое описание практики | МО - автор практики | Описание реализуемой практики на территории МО | Статус и эффект внедрения
1 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Повышение финансово-экономической грамотности молодежи, а также формирование позитивного мнения, среди целевой аудитории, о предпринимательской деятельности. | городской округ Сызрань | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Оказание информационной, консультационной поддержки физическим лицам-потенциальным предпринимателям. | В рамках нацпроекта в 2019 году на территории района со школьниками выпускных классов было проведено мероприятие с участием 230 чел. (учащиеся). В 2020-2021 гг. в связи с действующими ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, реализовать мероприятия не представилось возможным. По состоянию на 31.12.2021 в рамках программы информационную, консультационную поддержку получили 568 ед. смсп , самозанятые граждане и физические лица-потенциальные предприниматели. В результате происходит легализация теневого сектора экономики, увеличение количества СМСП (по состоянию на 31.12.2021 г. зарегистрировано 3591 ед.) , самозанятых граждан, осуществляющих свою деятельность на территории м.р.Волжский Самарской области (по состоянию на 31.12.2021 г. зарегистрировано 3877 ед. самозанятых граждан).

## Slide 51: ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории м.р.Волжский
51
№ | Наименование НП | Информация о практике, отобранной к тиражированию |  | Информация о применении отобранной практики на территории м.р.Волжский | 
 |  | Название и краткое описание практики | МО - автор практики | Описание реализуемой практики на территории МО | Статус и эффект внедрения
2 | Жилье и городская среда | Взаимодействие с населением по вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды. | муниципальный район Сергиевский | На территориях поселений района проводятся общественные собрания проектов в социальных сетях с предоставлением всей интересующей граждан информации по возникающим вопросам. | Данный проект позволяет повышать уровень благоустройства территории Волжского района, увеличивать количество и качество благоустройства дворовых и общественных пространств, в результате чего повышается динамика посещаемости парков, скверов, площадок и т.д. В 2019 году - обустроено 7 общественных и 13 дворовых территорий (100% выполнения плана), в 2020 - обустроено 6 общественных и 16 дворовых территорий (100% выполнения плана). По состоянию на 31.12.2021 обустроено 6 общественных и 16 дворовых территорий.
3 | Жилье и городская среда | Выявление незарегистрированных объектов индивидуального жилищного строительства и понуждение к регистрации объектов ИЖС | муниципальный район Кинельский | Данный проект реализуется в специализированном приложении "Мониторинг ИЖС". Цель мониторинга - посредством программного обеспечения «Мониторинг ИЖС» выяснить для каждого объекта ИЖС является ли он незарегистрированным | Регистрация объектов ИЖС способствует достижению целевых значений по вводу жилья федерального проекта "Жилье". По итогам 2021 года: из 19802 ИЖС признаны подозрительными 6809, из них проверено вручную 6809. Признаны незарегистрированными объектами ИЖС – 3546. В 2020 году введено 134 152 кв.м. ИЖС (103,2% от плана). В 2021 году введено 151 910 кв.м ИЖС (102,8% от плана).

## Slide 52: ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
№ | Направление | ФИО | Должность | Тел
1 | Общая координация реализации национальных проектов на территории МО | Сухова Татьяна Юрьевна | И.о. заместителя Главы муниципального района Волжский | 8 (846) 260-33-40
2 | Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента») | Полякова Людмила Владимировна | Помощник Главы Волжского района | 8 (846) 260-33-37
3 | Внедрение бренда «Национальные проекты России» | Чихирев Владимир Александрович | Заместитель Главы муниципального района Волжский | 8 (846) 260-02-71
4 | Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов | Ким Мария Викторовна | Главный специалист отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области | 8 (846) 260-33-55
52

## Slide 53: НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ | Вид и наименование НПА/ПА | Реквизиты НПА/ПА | Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1. | Положение об организации проектной деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области | Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 29.09.2021 №2611 | Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 27.01.2022 №49
2. | Об образовании коллегиального органа при главе муниципального районе по вопросам реализации муниципальных составляющих НП и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального района по вопросам реализации муниципальных составляющих НП |  | 
3. | О возложении функций муниципального проектного офиса |  | 
4. | О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП |  | 
5. | О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП |  | 
6. | О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента» | Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.07.2021 №171-р | Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 27.01.2022 №22-р
7. | О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендирования объектов «Национальные проекты России» |  | 
53